# Изменения № 23/1

# К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

# на объект капитального строительства –

«16-тиэтажный жилой дом (4 этап строительства)».

«31» января  2019 года

В соответствии с п.4,5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вносятся следующие изменения  в проектную декларацию:

- Подпункт проектной декларации «Сроки реализации этапа проекта» раздела «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» изложить в следующей редакции:

Начало строительства – II квартал 2016 года

Окончание – 30 сентября  2019 года

2. Подпункт проектной декларации «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  раздела «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 30 сентября 2019 года.

Оригинал изменений к проектной декларации находится по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а, офис 10.

Дата размещения изменений к проектной декларации  «31» января 2019 года.

Директор ООО «ЖИРАФ и К»	   ___________________________  Савенков С.Е.

# М.П.